Распоряжение

Администрация Бобровского сельского поселения

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ 2-а 10 февраля 2015 года

О первоочередных

противопаводковых

мероприятиях

В целях защиты объектов жилищно-коммунального хозяйства и населения от возможного наводнения:

1. Утвердить «Комплексный план мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводка 2015 г. на территории Бобровского сельского поселения» (приложение № 1,2,3.)

2. Утвердить временный водомерный пост на ГТС х. Базки. (приложение № 4)

3. Утвердить противопаводковую комиссию. (приложение №5)

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Бобровского

сельского поселению С.П. Попов

Приложение №1

к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№ 2-а от 10.02.2015 года

**Комплексный план**

мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводка 2015г.

на территории Бобровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении | примечание |
| Подготовительный период | | | | | |
| 1. | Провести заблаговременную подготовку проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами органов местного самоуправления, организаций, объектов и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения (о порядке эвакуации, охране общественного порядка, привлечении населения к работам) | 1марта | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 2. | Спланировать конкретные предупредительные инженерно-технические мероприятия и другие профилактические работы, организовать их осуществление | 15 февраля | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 3 | Уточнить территорию возможного затопления, при наибольшем подъеме паводковых вод. Количество населения, жилых домов, животных и птиц подверженных затоплению, провести инструктаж по действиям в случае наводнения | 20 февраля | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 4 | Организовать сбор, анализ, обобщение и обмен информацией в области защиты населения и территорий при пропуске весеннего половодья и паводковых вод на подведомственной территории, с немедленным докладом в отдел ГО и ЧС администрации Серафимовичского муниципального района в случае осложнения оперативной обстановки | постоянно | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 5 | Провести частичную эвакуацию животных с подтопляемых территорий по согласованию с владельцами | 10 марта | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 6 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение возможных спасательных и аварийно-восстановительных работ.:  -бульдозер К-701 1ед.  -бульдозер ДТ-75 1ед.  -экскаватор ЮМЗ-6 1ед. | 17 февраля | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 8 | Организовать выставление временных водомерных постов на гидротехнических сооружениях, которые в случае прорыва угрожают подтоплением населенных пунктов. Особое внимание уделить ГТС в х.Базки | 15 марта | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 9 | Провести проверки готовности схем оповещения населения подверженного подтоплению | 20 февраля | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 10 | Создать необходимый запас материально-технических продовольственных, медицинских и иных средств в зонах возможного подтопления и затопления. | 15 марта | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 11 | Обеспечить готовность помещений пунктов временного размещения на случай необходимости отселения населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления. и уточнить планы первоочередного жизнеобеспечения населения на этих пунктах. | 1 марта | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 12 | Обследовать и обваловать действующие скотомогильники, не допускать их размыва сточными и талыми водами. | 10 марта | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 13 | Принять меры по недопущению попадания ядохимикатов, пестицидов, удобрений, запрещенных и непригодных к применению, со сточными и талыми водами в реки и водоемы. | 10 марта | противопаводковоя  комиссия |  |  |
| 16 | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений х. Базки. | 25 февраля | противопаводковоя  комиссия |  |  |

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов.

Приложение №2

к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№2-а от 10.02.2015 года

Сведения

о населении \_\_Бобровского\_\_\_ сельского поселения

подверженных подтоплению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Ф,И,О, домовладельца/порядок связи(дом. Тел. И сотовый) | Кол-во взросл. насел/кол-во детей. | Пункт эвакуации | Сведения об эвакуируемых с/х животных | | | |
| Кол-во  КРС | Кол-во МРС | Кол-во  птиц. | Место эвакуации |
| **Сведения при подтоплении в результате половодья** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения в случае прорыва ГТС** | | | | | | | | |
| 1 | х. Базки | Черников А.Н. (89275335692) | 34/4 | Гостиница ООО «им. Куйбышева» х. Бобровский 2-й | 15 | 49 | 315 | Раскол для животных  х. Базки |

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов

Приложение №3

к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№2-а от 10.02.2015 года

Расчет сил и средств

\_\_\_\_\_\_Бобровского\_\_\_\_\_\_ сельского поселения

на проведение безаварийного пропуска весеннего половодья 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование организации или владельца привлекаемой техники | Порядок связи | Наименование техники / водитель / телефон | Погрузочно/разгрузочная команда | Домовладения на эвакуацию которых предназначена техника. |
| 1. | х. Базки | ООО «им.Куйбышева» | 4-18-87 | Белорус с тележкой/Антипов С.А./  89377211538 | 1. Голенев И.К./ 89375440513; 2. Мыльников П.Б. /89044039780 | 1.Черников Н.П.  2.Комиссаров Г.П.  3.Королев А.А.  4.Мыльников П.Б.  5.Грошева В.П. |
| ООО «им.Куйбышева» | 4-18-87 | Белорус с тележкой/Топилин Л.П./  89377419008 | 1. Алешин С.Г./ 89377434844 2. Чабан В.Л./   4-18-67 | 1.Алешин С.Г.  2.Былич Н.Л.  3.Луговая Л.А.  4.Черников А.Н.  5.Аблизина А.А.  6.Серкова Н.Н.  7.Калинина И.С.  8.Лащенова Г.А.  9.Степанова Е. |

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов

Приложение № 4

к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№2-а от 10.02.2015 года

Сведения

о руководящем составе \_\_\_\_Бобровского\_\_ сельского поселения

ответственных за проведение мероприятий по пропуску весеннего половодья 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Ф.И.О. ответственного за проведение весеннего половодья | Порядок связи | Данные о временных водомерных постах на территории населенных пунктов. | | |
| Место установки | Ф.И.О.  наблюдателя | Порядок связи |
| 1. | х. Бобровский 2-й | Попов С.П. | 89377419004 |  |  |  |
| 2. | х. Базки |  |  | Плотина пруда (х. Базки) | Голенев И.К. | 89375440513 |
| 3. | х. Базки |  |  | Плотина пруда (х. Базки) | Мыльников П.Б. | 89044039780 |

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов

Приложение № 5

к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№ 2-а от 10.02.2015 года

Противопаводковая комиссия

Бобровского сельского поселения

1. Попов С.П. - глава Бобровского сельского поселения

2. Панов А.Ф. - председатель ОНТ

3. Мыльников П.Б. -безработный

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов