Распоряжение

Администрация Бобровского сельского поселения

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 № 2-а 10 февраля 2015 года

 О первоочередных

 противопаводковых

 мероприятиях

 В целях защиты объектов жилищно-коммунального хозяйства и населения от возможного наводнения:

 1. Утвердить «Комплексный план мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводка 2015 г. на территории Бобровского сельского поселения» (приложение № 1,2,3.)

 2. Утвердить временный водомерный пост на ГТС х. Базки. (приложение № 4)

 3. Утвердить противопаводковую комиссию. (приложение №5)

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 Глава Бобровского

 сельского поселению С.П. Попов

Приложение №1

 к распоряжению

 Главы Бобровского

 сельского поселения

 № 2-а от 10.02.2015 года

**Комплексный план**

мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводка 2015г.

на территории Бобровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении | примечание |
| Подготовительный период |
| 1. | Провести заблаговременную подготовку проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами органов местного самоуправления, организаций, объектов и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения (о порядке эвакуации, охране общественного порядка, привлечении населения к работам) | 1марта | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 2. | Спланировать конкретные предупредительные инженерно-технические мероприятия и другие профилактические работы, организовать их осуществление  | 15 февраля | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 3 | Уточнить территорию возможного затопления, при наибольшем подъеме паводковых вод. Количество населения, жилых домов, животных и птиц подверженных затоплению, провести инструктаж по действиям в случае наводнения | 20 февраля | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 4 | Организовать сбор, анализ, обобщение и обмен информацией в области защиты населения и территорий при пропуске весеннего половодья и паводковых вод на подведомственной территории, с немедленным докладом в отдел ГО и ЧС администрации Серафимовичского муниципального района в случае осложнения оперативной обстановки | постоянно | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 5 | Провести частичную эвакуацию животных с подтопляемых территорий по согласованию с владельцами | 10 марта | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 6 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение возможных спасательных и аварийно-восстановительных работ.:-бульдозер К-701 1ед.-бульдозер ДТ-75 1ед.-экскаватор ЮМЗ-6 1ед.  | 17 февраля | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 8 | Организовать выставление временных водомерных постов на гидротехнических сооружениях, которые в случае прорыва угрожают подтоплением населенных пунктов. Особое внимание уделить ГТС в х.Базки | 15 марта | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 9 | Провести проверки готовности схем оповещения населения подверженного подтоплению | 20 февраля | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 10 | Создать необходимый запас материально-технических продовольственных, медицинских и иных средств в зонах возможного подтопления и затопления. | 15 марта | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 11 | Обеспечить готовность помещений пунктов временного размещения на случай необходимости отселения населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления. и уточнить планы первоочередного жизнеобеспечения населения на этих пунктах. | 1 марта | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 12 | Обследовать и обваловать действующие скотомогильники, не допускать их размыва сточными и талыми водами. | 10 марта | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 13 | Принять меры по недопущению попадания ядохимикатов, пестицидов, удобрений, запрещенных и непригодных к применению, со сточными и талыми водами в реки и водоемы. | 10 марта | противопаводковоя комиссия |  |  |
| 16 | Провести обследование состояния гидротехнических сооружений х. Базки. | 25 февраля | противопаводковоя комиссия |  |  |

 Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов.

Приложение №2

к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№2-а от 10.02.2015 года

Сведения

о населении \_\_Бобровского\_\_\_ сельского поселения

подверженных подтоплению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование населенного пункта | Ф,И,О, домовладельца/порядок связи(дом. Тел. И сотовый) | Кол-во взросл. насел/кол-во детей. | Пункт эвакуации | Сведения об эвакуируемых с/х животных |
| Кол-во КРС | Кол-во МРС | Кол-воптиц. | Место эвакуации |
| **Сведения при подтоплении в результате половодья** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Сведения в случае прорыва ГТС**  |
| 1 | х. Базки | Черников А.Н. (89275335692) | 34/4 | Гостиница ООО «им. Куйбышева» х. Бобровский 2-й | 15 | 49 | 315 | Раскол для животныхх. Базки |

 Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов

Приложение №3

к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№2-а от 10.02.2015 года

Расчет сил и средств

\_\_\_\_\_\_Бобровского\_\_\_\_\_\_ сельского поселения

 на проведение безаварийного пропуска весеннего половодья 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование населенного пункта  | Наименование организации или владельца привлекаемой техники | Порядок связи | Наименование техники / водитель / телефон | Погрузочно/разгрузочная команда | Домовладения на эвакуацию которых предназначена техника. |
| 1. | х. Базки | ООО «им.Куйбышева» | 4-18-87 | Белорус с тележкой/Антипов С.А./ 89377211538 | 1. Голенев И.К./ 89375440513;
2. Мыльников П.Б. /89044039780
 | 1.Черников Н.П.2.Комиссаров Г.П.3.Королев А.А.4.Мыльников П.Б.5.Грошева В.П. |
| ООО «им.Куйбышева» | 4-18-87 | Белорус с тележкой/Топилин Л.П./ 89377419008 | 1. Алешин С.Г./ 89377434844
2. Чабан В.Л./

 4-18-67 | 1.Алешин С.Г.2.Былич Н.Л.3.Луговая Л.А.4.Черников А.Н.5.Аблизина А.А.6.Серкова Н.Н.7.Калинина И.С.8.Лащенова Г.А.9.Степанова Е. |

 Глава Бобровского

 сельского поселения С.П. Попов

Приложение № 4

 к распоряжению

Главы Бобровского

сельского поселения

№2-а от 10.02.2015 года

Сведения

о руководящем составе \_\_\_\_Бобровского\_\_ сельского поселения

ответственных за проведение мероприятий по пропуску весеннего половодья 2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование населенного пункта | Ф.И.О. ответственного за проведение весеннего половодья  | Порядок связи | Данные о временных водомерных постах на территории населенных пунктов. |
| Место установки | Ф.И.О.наблюдателя | Порядок связи |
| 1. | х. Бобровский 2-й | Попов С.П. | 89377419004 |  |  |  |
| 2. | х. Базки  |  |  | Плотина пруда (х. Базки) | Голенев И.К. | 89375440513 |
| 3. | х. Базки |  |  | Плотина пруда (х. Базки) | Мыльников П.Б. | 89044039780 |

 Глава Бобровского

 сельского поселения С.П. Попов

 Приложение № 5

 к распоряжению

 Главы Бобровского

 сельского поселения

 № 2-а от 10.02.2015 года

Противопаводковая комиссия

Бобровского сельского поселения

 1. Попов С.П. - глава Бобровского сельского поселения

 2. Панов А.Ф. - председатель ОНТ

 3. Мыльников П.Б. -безработный

 Глава Бобровского

 сельского поселения С.П. Попов