Распоряжение

Администрация Бобровского сельского поселения

Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 № 6 31 марта 2017 года

 О проведении месячника по

благоустройству населенных пунктов

Бобровского сельского поселения

 В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Бобровского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений, а также привлечения жителей к уборке территорий по месту жительства и работы:

 1. Провести месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Бобровского сельского поселения с 01.04.2017 года по 31.05.2017 года.

 2. В период месячника особое внимание уделять благоустройству и наведению санитарного порядка на каждом предприятии, организации, учреждении и прилегающих к ним территориям, в каждом домовладении и прилегающей к нему территории.

 3. Объявить 21 апреля 2017 года всеобщим днем чистоты и благоустройства.

 4. Поручить комиссии по благоустройству при администрации Бобровского сельского поселения и председателю ТОС "Бобровский II" вести еженедельный контроль за соблюдением санитарного порядка в предприятиях, организациях, учреждениях и домовладениях.

 5. Установить каждую пятницу санитарным днем для наведения порядка на территориях предприятий, организаций, учреждений и закрепленных за ними территорий.

 6. Утвердить план мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Серафимовичского муниципального района на 2017г (приложение №1).

 7. Утвердить план мероприятий по проведению месячника благоустройства и улучшению санитарного состояния населённых пунктов Серафимовичского муниципального района в период с 01 апреля по 30 апреля 2017г.(приложение №2).

 8. Утвердить состав жителей закрепленных за улицами Бобровского сельского поселения ответственных за выполнения работ по благоустройству и санитарного порядка на территории общего пользования. (приложение №3).

 9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Бобровского

сельского поселения: С.П. Попов

Приложение № 1 к распоряжению

Администрации Бобровского сельского поселения

№6 от 31.03.2017г.

 **План**

**мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов**

**Серафимовичского муниципального района на 2017г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка плана мероприятий по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов поселений на 2017г |  до 31 марта2017 года | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 4 | Закрепление членов администрации поселений (по согласованию) за улицами для контроля за выполнением конкретных социально – значимых работ. | До 01. 04. 2017г. | Глава поселения, АТИБ, ТОС.  |
| 5 | Проведение работы административно-технических инспекций в части регулярного анализа существующего положения в области обращения с ТКО, соблюдения правил благоустройства территорий , правил обращения с отходами производства . | В течение года | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 6 | Назначить специалиста(ов) администраций поселений, курирующего(их) вопросы благоустройства и санитарного содержания территорий общего пользования и отвечающего(их) за сбор и предоставление информаций по благоустройству в администрацию района. | До 31.03.2017г.  | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 7 | Обеспечение контроля за соблюдением Правил по благоустройству и санитарному содержанию территорий населённых пунктов поселений и исполнение требований паспортов –предписаний по благоустройству и содержанию зон санитарной ответственности юридическими лицами и гражданами района. | В течение года  | Глава поселения, АТИБ, ТОС. |
| 8 | Организация и проведение субботников по благоустройству и санитарному содержанию территорий общего пользования (общественные кладбища, парки, скверы, места торговли (рынки), места массового отдыха и спорта, территории, прилегающие к зданиям соцкультбыта, к школьным и дошкольным учреждениям и др.). Проведение единых санитарных дней по наведению санитарного порядка и дальнейшему благоустройству на закрепленных территориях. | С 01. 04. 2017г.Каждая пятница недели | Глава поселения, АТИБ, ТОС. |
| 9 | Организовывать и проводить Бобровском сельском поселении Серафимовичского муниципального района общепоселковые**,** субботники, еженедельно. |  апрель- май 2017года | Глава поселения, АТИБ, ТОС. |
| 11 | Расчистка дорог, тротуаров обочин дорог от снежных заносов и проведение обработки песчано-соляной смесью проезжей части дорог (внутрипоселковых и межпоселковых дорог), тротуаров. | С 01. 04. 2017г.по 28. 11. 2017г.Постоянно (в зимний период года). | Глава поселения. |
| 12 | Наведение санитарного порядка вдоль автодорог и придорожных защитных лесных полосах и опушек естественных лесных массивов, устройство минерализованных полос и проведение за ними ухода. | С 01. 04. 2017г.по 28. 11. 2017г. | Глава поселения. |
| 13 | Продолжение работы по выявлению и оценке стоимости неучтенных объектов внешнего благоустройства по каждому населенному пункту муниципального района  | До 01. 09. 2017г. | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 15 | Организация месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка и озеленения территорий общего пользования с привлечением населения и неработающих граждан по направлениям органов службы занятости в рамках реализации программ «Организация общественных работ», «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (примечание: указанная категория граждан привлекается на работы связанные с благоустройством и санитарной уборкой территорий общего пользования в течение года, по договору с ЦЗН). | С 01 апреля по 08 мая 2017гС 01 октября по 31 октября 2017г.  | Глава поселения |
| 16 | Организовать проведение месячника «Отходы — 2017» по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, уборки территорий от загрязнения и захламления мусором и ТКО | С 01 апреля по30 апреля 2017г | Глава поселения |
| 18 | Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов по каждому населенному пункту района. Предусмотреть при заключении контрактов с организациями , осуществляющими сбор и вывоз отходов, в том числе и при ликвидации несанкционированных свалок отходов , предоставление актов выполненных работ, гарантирующих размещение отходов на лицензируемых полигонах, либо санкционированных свалках-площадках временного накопления твердых бытовых отходов. | Постоянно в течение года. | Глава поселения |
| 19 | Озеленение территорий общего пользования населённых пусков и частных подворий (посадка сеянцев и саженцев древесно – кустарниковых пород, закладка цветников, клумб, газонов и т.д.). | Апрель-май;Октябрь-ноябрь2017 года. | Администрация Бобровского сельского поселения |
|  20 | Принятие мер по использованию выделенных бюджетных средств в полном объеме по ремонту и содержанию элементов благоустройства, освещению улиц, выполнению мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территорий общего пользования | Постоянно в течение года. | Глава поселения, ТОС. |
| 21 | Обеспечение населения частного сектора качественной услугой по сбору и вывозу отходов. Организация вывоза ТКО от жителей частного сектора. | В течении года | Глава поселения |
| 22 | Организация к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне:* благоустройство территорий прилегающих к местам захоронения, памятникам, обелискам (озеленение, освещение, огораживание, дорожно-тропиночная сеть);
* благоустройство территорий прилегающих к домовладениям участников ВОВ;
* оказание помощи ветеранам ВОВ (вдовам) в ремонте жилых домов, фасадов заборов и др
 | До 08. 05. 2017г. | Глава поселения |
| 23 | Информирование населения района путем размещения сообщений на информационных щитах (в сельских поселениях) о проведении субботников , санитарных дней.   | В течение года ( постоянно) | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 25 | Представление информации о выполнении Плана мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района на 2017г.  | Ежедекадно (в период месячников), ежеквартально в течение года  | Администрация Бобровского сельского поселения |

Глава Бобровского

сельского поселения: С.П. Попов

 Приложение № 2 к распоряжению

Администрации Бобровского сельского поселения

 №6 от 03.04.2017г.

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению месячника благоустройства и улучшению санитарного состояния населённых пунктов**

**Серафимовичского муниципального района в период с 01 апреля по 30 апреля 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятий |  Срок исполнения |  Исполнитель |
| 2 | Закрепление жителей поселений за улицами , кварталами , группой домовладений ,предприятий и предпринимателей всех видов деятельности для выполнения работ по благоустройству и санитарного порядка на территории общего пользования.. | 30.03.2017г. | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 5 | Организация и проведение субботников по благоустройству территорий общего пользования ( парки, скверы , общественные кладбища, места массового отдыха и спорта, территории прилегающие к зданиям организаций соцкультбыта).Проведение единых санитарных дней по наведению санитарного порядка и дальнейшему благоустройству на закрепленных территориях. | Еженедельно с 01.04.2017г по 30.04.2017гПостоянно по пятницам с 01.04.2017г | Глава поселения |
| 6 | Привлечение населения и неработающих граждан по направлениям органов службы занятости в рамках реализации программ « Организация общественных работ». | Апрель — ноябрь  | Глава поселения |
| 8 | Наведение санитарного порядка вдоль автодорог , уборка и очистка прилегающих лесополос от сухостоя. | В течение месячника | Глава поселения |
| 9 | Выявление мест несанкционированных свалок и их ликвидация. | С 01.04.2017г по 30.04.2017г | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 12 | Установка новых и ремонт изношенных изгородей (оград) на кладбищах и на территориях учреждений дошкольного и школьного воспитания , объектов социального, культурного и бытового назначения. | В период проведения месячника | Глава поселения |
| 13 | Планировка (гредирование) внутрипоселковых и межпоселковых дорог без твёрдого покрытия | В период проведения месячника | Глава поселения |
| 14 | Благоустройство и расчистка родников и колодцев | В период проведения месячника | Глава поселения |
| 15 | Озеленение территории общего пользования населённых пунктов и частных подворий (посадка , саженцев древесно-кустарниковых пород , закладка газонов , цветников) | В период проведения месячника | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 16 | Подготовка к проведению празднования дня Победы в Великой Отечественной войне :-благоустройство территорий прилегающих к местам захоронения , памятникам, обелискам ( озеленение, огораживание, ремонт дорожно-тропиночной сети и др.);-благоустройство территорий прилегающих к домовладениям участников ВОВ ;- оказание помощи ветеранам ВОВ (вдовам) в ремонте жилых домов , фасадов заборов. | В период проведения месячника | Глава поселения |
| 17 | Установка и ремонт светильников уличного освещения. |  С 01.04.2017г по 30.04.2017г  | Глава поселения |
| 18 | Информирование населения путём развешивания сообщений на информационных щитах ( в сельских поселениях и ТОСах) о ходе выполнения мероприятий месячника по благоустройству. | В период проведения месячника | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 19 | Проведение среди школьников тематических занятий « За чистоту и порядок в родном городе (хуторе, станице).» | В период проведения месячника | Администрация Бобровского сельского поселения |
| 20 | Еженедельный сбор информации по итогам выполнения мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного содержания территорий. | 10.04.,20.04,30.04, 2017 г. | Администрация Бобровского сельского поселения |

Глава Бобровского

сельского поселения: С.П. Попов

 Приложение № 3 к распоряжению

 Администрации Бобровского

 сельского поселения

 №6 от 03.04.2017г.

**Список жителей закрепленных за улицами Бобровского сельского поселения ответственных за выполнения работ по благоустройству и санитарного порядка на территории общего пользования.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Закрепленные улицы |
| **х. Бобровский 2-й** |
| 1. | Земцова Л.В.  | ул. Подгорная, ул. Шпилевская. |
| 2. | Голенева В.И.  | ул. Заречная, ул. Тенистая.  |
| 3. | Голоднов А.П. | ул. Центральная №33-48, ул. Тихая, ул. Донская, ул. Садовая.  |
| 4. | Чеснокова Е.С.  | ул. Светлая, ул. Соловьиная, ул. Степная. |
| 5. | Пастушкова Т.Г. | ул. Солнечная.  |
| 6. | Хомич Н.А. | ул. Родниковая, ул. Веселая, ул. Центральная №2-48. |
| **х. Базки** |
| 1. | Голенев И.К. | ул. Виноградная, ул. Дорожная №2-8. |
| 2. | Калинина И.С. | ул. Прохладная, ул. Мирная, ул. Дорожная №1-17.  |
| 3. | Сухоруков Н.А. | ул. Кооперативная, ул. Короткая, ул. Зеленая. |

Глава Бобровского

сельского поселения: С.П. Попов