**Администрация**

**Бобровского сельского поселения**

**Серафимовичского муниципального района**

**Волгоградской области**

403466, ул. Центральная д. 28 хутор Бобровский 2-й Серафимовичского района Волгоградской области

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.06.2020 г. № 8

**Об утверждении плана мероприятий**

**(дорожной карты) по созданию**

**мест (площадок) накопления ТКО и установки**

**на них контейнеров (в том числе для**

**раздельного накопления отходов)**

В соответствии со статьями 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях улучшения экологической и санитарной обстановки на территории Бобровского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по созданию мест (площадок) накопления ТКО и установки на них контейнеров (в том числе для раздельного накопления отходов).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Бобровского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации

 Бобровского сельского поселения
от 24 июня 2020 года № 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определить потребность в контейнерах/контейнерных площадках по сбору ТКО (количество площадок, контейнеров) | До 01.08.2020 | - | специалист 1 категории администрации Бобровского сельского поселения |
| 2. | Обеспечить приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО. | До 01.08.2023 | Средства местного бюджета | Глава Бобровского сельского поселения С.П. Попов |
| 3. | Обеспечить постановку на балансовый учет администрации Бобровского сельского поселения мест сбора и накопления ТКО (с указанием геопозиции по каждой площадке и земельному участку). | До 01.12.2023 |  Средства местного бюджета | Ведущий специалист Жидкоблинова Л.А. |
| 4. | Организовать  маркировку контейнеров по сбору ТКО позволяющую идентифицировать контейнер (адрес, объем контейнера) | До 01.12.2023 | Средства местного бюджета | специалист 1 категории администрации Бобровского сельского поселения |
| 5. | Обеспечить информирование населения о внедрении раздельного сбора ТКО, в соответствии с порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Бобровского сельского поселения | С 01.09.2023 | - | специалист 1 категории администрации Бобровского сельского поселения |
| 6. | Обеспечить информирование населения Бобровского сельского поселения о расположении мест сбора и накопления ТКО, первичного сбора опасных отходов (ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек)) | С 01.09.2023 | - | специалист 1 категории администрации Бобровского сельского поселения |